ДОГОВОР № 01/13

на выполнение строительно-ремонтных работ овощехранилища №4

г. Мегион                                                                                                                            «23»  мая  2013г.

Муниципальное молодежное автономное учреждение «Старт», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

в лице директора Измайлова Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», имеющее лицензию на производство строительной деятельности             №__________________________________ в лице______________________________________________ действующего на основании _______________________________________, с другой стороны,  в соответствии с решением комиссии по закупке товаров, работ, услуг для нужд  ММАУ «Старт»  (протокол от «___» ___________ 2013 года №________), заключили настоящий договор на выполнение строительно-ремонтных работ (далее по тексту - договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя  выполнение работ по объекту овощехранилище №4 пгт. Высокий, VIII мкр. стр. 1:

-объём работ в ед.изм./м2 – 715м2;

-снятие старого кровельного покрытия;

-смена существующих рулонных кровель на покрытия из направляемых материалов в 2 слоя;

-внутри помещения овощехранилища №4 обустройство 3-х (три) отстойников для воды.

1.2.Основанием для заключения настоящего договора является решение комиссии по закупке товаров, работ, услуг для нужд  ММАУ «Старт»  (протокол от «22» мая 2013 года № 01),

1.3.Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией  с учетом возможных изменений объема работ.

1.4.Подрядчик обязуется завершить работы и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.

# 2.СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему договору определяется  исходя из коммерческого предложения участника открытого запроса предложений, предложившего лучшие условия исполнения договора и составляет: _______ ____________________________________ включая НДС, стоимость выполнения работ, стоимость материалов, затрат на эксплуатацию машин и механизмов (Приложение № 1).

2.2.Цена настоящего договора является твердой (окончательной).

# 3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами и составляют 2 (два) месяца:

Начало работ: «____» ________ 2013г.

Окончание работ: «____» _______ 2013г.

3.2.На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций, в случаях нарушения сроков выполнения работ.

# 4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательство:

4.1.1.Выполнить все работы  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок.

4.1.2.Обеспечить:

-производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.3.Обеспечить в ходе производства работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и установить временное освещение.

4.1.4.При готовности объекта письменно известить об этом Заказчика в 5-ти дневный срок.

4.1.5.Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.1.6.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящим договором.

### 4.2. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего договора Заказчик принимает на себя обязательство:

4.2.1.Передать Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ объект пригодный  для производства работ.

4.2.2.Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 2, 5  настоящего договора.

4.2.3.Осуществлять технический надзор за выполнением работ.

4.2.4.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

# 5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

5.2.Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком. Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления.

5.3.Подрядчик передает Заказчику за  5 дней до начала приемки выполненных работ на объекте два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически  выполненным работам.

5.4.Заказчик не вправе запрещать Подрядчику проведение мероприятий, удешевляющих выполнение работ, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

# 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

6.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

6.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

6.5.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

# 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить упомянутый в п. 1.1 объект строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией.

7.2.Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т. п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

# 8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1.Охрану объекта, указанного в п. 1.1. настоящего договора на время выполнения работ и действия договора – осуществляет Подрядчик.

# 9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА

# Контроль за осуществлением работ

9.1.Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

9.2.Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

9.3.Осуществляя контроль ведения работ,  Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

# 10. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

10.1.Скрытые  работы, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки скрытых  работ, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 2 календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки скрытых  работ, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за  счет Заказчика.

10.2.В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по скрытым строительным работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего договора). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

10.3.Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

# 11. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

11.1.Заказчик производит предоплату в размере 50% от стоимости договора, путем  перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 15 рабочих дней с момента заключения  договора, оставшиеся денежные средства перечисляются по окончании выполненных работ, подписания  Сторонами  двухстороннего акта выполненных работ  в течение 7 рабочих дней, на   расчетный  счет Подрядчика.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ.

12.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

12.2.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ по настоящему договору и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора,  либо инициировать процедуру расторжения договора согласно п. 15 настоящего договора.

12.3.Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

# 13. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

13.1.Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

-за задержку передачи Подрядчику объекта, документации - штраф (пеню) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый  день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства;

-за задержку начала приемки законченных работ на объекте свыше 10 дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче - штраф (пеню) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый  день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства;

- за задержку расчетов за выполненные строительно-ремонтных работ - штраф (пеню) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый  день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

13.2.Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

-за окончание работ после установленного срока по вине Подрядчика - штраф (пеню) в размере 0,05% от  цены объекта за каждые 10 дней просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере до 0,1%  цены за каждые последующие 10 дней до фактического исполнения обязательства;

-за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - штраф (пеню) в размере 100 рублей за каждый день просрочки;

-за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - штраф в размере 0,05 % стоимости данного вида работ. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи объекта взысканная с него указанная пеня подлежит возврату;

-за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях в нарушение сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом - штраф (пеню) в размере 0,1 % от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

13.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, непокрытые неустойкой.

13.4.Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

# 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

14.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров и претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 20 календарных дней с момента получения Претензии.

14.2.Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор,   то он передается на рассмотрение в  Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

# 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

# РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

# Условия расторжения договора:

15.1.Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:

-задержки Подрядчиком начала выполнения работ, обусловленных настоящим договором более чем на 30 дней по причинам, независящим от Заказчика;

-систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-ремонтных работ, влекущего увеличение срока окончания исполнения обязательств по договору более чем на 30 дней;

-несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку исполнения обязательств по договору более, чем на 10 дней;

-аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

15.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

-задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы более, чем на 30 дней;

-остановки Заказчиком производства работ по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней;

15.3.Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15.4.По завершении гарантийного срока выполненных работ на данном объекте,   с учетом всех его продлений, стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему договору.

# 16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

16.1.Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16.2.Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

16.3.При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

16.4. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента заключения и действует до исполнения сторонами своих обязательств по договору.

16.5.Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

# ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Муниципальное молодежное автономное учреждение «Старт» (ММАУ «Старт») Юридический адрес: 628684, РФ, ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Советская, 11 Почтовый адрес: 628684, РФ, ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Советская, 11 ИНН 8605016160 / КПП 860301001 ОГРН 1038602100932 Департамент финансов администрации города Мегиона (ММАУ «Старт» л/с 080.21.050.8) РКЦ Нижневартовск, г. Нижневартовск ИНН 8605005200/ КПП 860501001 БИК 047169000 р/с 40701810400003000001 ОКПО 42179467 ОКВЭД 75.13 тел./факс (34663) 2-56-44 ________________ А.Л.Измайлов «___»________________201_ г. М.п. | Исполнитель: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ банковские реквизиты: ИНН________________ КПП_______________ ОГРН___________________________________ ОКВЭД _________________________________ ОКПО__________________________________ ________________________________________ р/с _____________________________________ к/с _____________________________________ БИК____________________________________ Тел/факс:________________________________ ______________________/Н.И.Сторчай/ «___»_________ 201_ г. М.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

Заказчик: Муниципальное молодёжное автономное учреждение «Старт»

Подрядчик:

Составлена на основе:

(ссылка на сметную или иную документацию)

и является приложением к договору  №       от     «       »               2013г.

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из направляемых материалов в 2 слоя на овощехранилище №4 пгт. Высокий, VIII мкр. стр. 1.

(наименование строительной продукции и стройки)

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

ЦЕНЫ  ДОГОВОРА

| № п\п | Номера сметных расчетов (смет) или иных докумен-тов | Наименова-ние объектов, работ и затрат | Стоимость, включаемая в договорную цену | Всего договорная цена на строительную продукцию в ценах 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подрядных работ в том числе | Оборудова-ние |  |
|  |  |  | Строитель-ных в ценах 2013г | прочих затрат |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |

Руководитель ММАУ «Старт»                                 Руководитель

Заказчик                                                                      Исполнитель

_______________________/    _____   /                      __________________________/__________/